| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 72 /KH-UBND | Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2018 |

KẾ HOẠCH

Triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Quán triệt các nội dung cơ bản của Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế đến các Sở, Ban, Ngành và cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ.

b) Xác định công việc, thời hạn và trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Yêu cầu

a) Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế  được triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

b) Bảo đảm sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành trong việc hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Giai đoạn hoàn thiện Kiến trúc chính quyền điện tử đến tháng 6/2018:

1.1. Tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2018

1.2. Xây dựng kiến trúc các kênh tương tác Chính quyền điện tử.

Hoạt động 1: Quy hoạch, chuẩn hóa kiến trúc hệ thống thông tin tương tác với người dân, tổ chức, doanh nghiệp (Cổng/Trang thông tin cơ quan nhà nước)

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2018

Hoạt động 2: Xây dựng kiến trúc, chuẩn tương tác với người dân, tổ chức, doanh nghiệp qua nền tảng di động.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2018

Hoạt động 3: Xây dựng, công bố chuẩn kỹ thuật tương tác qua dịch vụ công trực tuyến, nền tảng tích hợp dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018

Hoạt động 4: Xây dựng chuẩn phát triển ứng dụng và cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018

Hoạt động 5: Hoàn chỉnh, công bố chuẩn tích hợp, chia sẻ, liên thông các dịch vụ cơ bản trên nền tảng tích hợp chia sẻ liên thông của tỉnh (LGSP)

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh; Trung tâm Tin học Văn phòng ủy ban; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018

Hoạt động 6: Tổ chức chuẩn hóa kết nối với nền tảng tích hợp chia sẻ của Trung ương (NGSP).

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018

2. Giai đoạn hoàn thiện Chính quyền điện tử đến tháng 12/2018

2.1. Xây dựng ứng dụng các thành phần còn thiếu của kiến trúc.

Hoạt động 1: Xây dựng ứng dụng trên nền tảng di động phục vụ chỉ đạo điều hành trong cơ quan nhà nước và hoàn thiện kênh kết nối với công dân, tổ chức và doanh nghiệp trên môi trường di động.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2018

Hoạt động 2: Tổ chức triển khai kết quả quy hoạch hệ thống thông tin phục vụ tương tác với công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2018

Hoạt động 3: Triển khai phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành trong cơ quan nhà nước tạo nền tảng hình thành hệ thống thông tin chuyên ngành có cấu trúc và liên kết.

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2018

Hoạt động 4: Phát triển các dịch vụ tích hợp, chia sẻ, liên thông đáp ứng nhu cầu phát triển các hệ thống thông tin của địa phương và Trung ương.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2018

Hoạt động 5: Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin theo kiến trúc.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2018

2.2. Rà soát, bổ sung các quy định, hướng dẫn và các văn bản khác có liên quan đến Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

3. Giai đoạn tạo nền tảng xây dựng dịch vụ đô thị thông minh (2019 - 2020).

Hoạt động 1: Rà soát cập nhật thường xuyên Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh đáp ứng với các hoạt động thực tiễn và phát triển dịch vụ đô thị thông minh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2019.

Hoạt động 2: Số hóa và tổ chức dữ liệu theo hướng quản lý dữ liệu mở (open data)

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2019.

Hoạt động 3: Xây dựng các chuẩn cung cấp kết nối tương tác tạo điều kiện phát triển ứng dụng đô thị thông minh trong doanh nghiệp, trường học và xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp phối hợp triển khai dịch vụ Đô thị thông minh.

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2019.

Hoạt động 4: Hoàn chỉnh hạ tầng theo chuẩn đáp ứng phát triển đô thị thông minh

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử.

- Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Công bố, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện về Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh đến các cơ quan đơn vị nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên qua triển khai kế hoạch.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện các nội dung liên quan đến hệ thống thông tin đang vận hành để hoàn thiện theo chuẩn Kiến trúc chính quyền điện tử được ban hành.

3. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh: Chủ trì triển khai các nội dung về hệ thống thông tin chuyên ngành và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện các thành phần của Kiến trúc chính quyền điện tử được ban hành.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan tham mưu tổng hợp kinh phí hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện các hoạt động triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử.

5. Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Tin học hành chính, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử nghiêm túc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai theo Kế hoạch.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các Sở, Ban, Ngành kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Thường vụ Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; - UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; - Lãnh đạo VP và các CV; - Lưu: VT, CT. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Ngọc Thọ |
| --- | --- |