| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM ĐÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 442/QĐ-UBND | Nam Đông, ngày 12 tháng 6 năm 2019 |

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

##### Công trình: Đường sản xuất khe Pa Za, thôn Dỗi, xã Thượng Lộ

## CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

##### Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng và sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng năm 2019;

##### Theo Công văn số 11/KTHT ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc thông báo kết quả thẩm định báo kinh tế - kỹ thuật công trình: Đường sản xuất khe Pa Za, thôn Dỗi, xã Thượng Lộ;

##### Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 13/TTr-TCKH ngày 10 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường sản xuất khe Pa Za, thôn Dỗi, xã Thượng Lộ với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Đường sản xuất khe Pa Za, thôn Dỗi, xã Thượng Lộ.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

3. Tổ chức lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH MTV kỹ thuật Tân Tiến Phát.

4. Chủ nhiệm lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: KS. Đặng Hữu Vinh Quang.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Phục vụ nhu cầu dân sinh, tạo thuận lợi cho người dân địa phương sản xuất nông lâm nghiệp, từng bước cải thiện đời sống cho người dân ở khu vực nông thôn, góp phần từng bước đạt chuẩn nông thôn mới.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Đầu tư xây dựng tuyến đường sản xuất dài L=532,58m với quy mô đường giao thông nông thôn cấp C; nền đường rộng 4,0m, mặt đường rộng 3,0m.

- Kết cấu mặt đường cấp phối suối tự nhiên có trộn đất dính.

- Công trình thoát nước ngang trên tuyến quy mô vĩnh cửu

7. Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông.

8.  Diện tích sử dụng đất: Khoảng 0,5ha.

9.  Phương án xây dựng:

- Tuyến có điểm đầu đấu nối vào tuyến đường sản xuất hiện đang thi công, điểm cuối tại vùng sản xuất khe Pa Za.

- Nền đường đất cấp phối đầm chặt K=0,95 hoặc nền đường đào.

- Kết cấu mặt đường:

+ Lớp cấp phối suối Dmax=50mm có trộn 30% đất dính dày 30cm.

+ Đất cấp phối đầm chặt K=0,95 hoặc đào khuôn.

- Hệ thống thoát nước ngang: Xây dựng mới 04 cống các loại đảm bảo thoát nước ngang.

- Hệ thống thoát nước dọc: Gia cố rãnh thoát nước dọc ở một số đoạn với tổng chiều dài 244,1m bằng bê tông xi măng M150 đá 2x4 dày 15cm.

- Bố trí hệ thống an toàn giao thông phù hợp.

10. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình giao thông đường bộ, cấp IV.

11. Phương án giải phóng mặt bằng: Chính quyền địa phương vận động nhân dân hiến cây, hiến đất để thực hiện dự án.

12. Tổng mức đầu tư:                                                             720.000.000 đồng

(Bảy trăm hai mươi triệu đồng)

| Trong đó: | - Chi phí xây dựng | : | 564.382.000 đồng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Chi phí quản lý dự án | : | 15.064.000 đồng |
|  | - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | : | 98.644.000 đồng |
|  | - Chi phí khác | : | 29.552.000 đồng |
|  | - Dự phòng | : | 12.358.000 đồng |

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: 01 năm, kể từ ngày khởi công.

16. Đơn vị tiếp nhận công trình: Theo quy định phân cấp hiện hành.

17. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng: Cụ thể như biểu chi tiết đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, Chủ tịch UBND xã Thượng Lộ và Thủ trưởng các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thường trực HĐND huyện; - CT, phó CT UBND huyện; - Lưu VT. | CHỦ TỊCH Trần Quốc Phụng |
| --- | --- |